СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

##### РЕШЕНИЕ

(шестьдесят четвертая сессия четвертого созыва)

26.09.2014                                    с. Довольное                                              № 35

О согласовании инвестиционной

программы Доволенского МУП КХ

«Модернизация и развитие водопроводных

сетей в Доволенском и Суздальском сельсоветах

Доволенского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

Совет депутатов Доволенского сельсовета  р е ш и л:

I. Принять решение «О согласовании инвестиционной программы Доволенского МУП КХ «Модернизация и развитие водопроводных сетей в Доволенском и Суздальском сельсоветах Доволенского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

II. Направить настоящее решение главе Доволенского сельсовета для подписания.

Председатель Совета депутатов			                         В.Д. Денисенко

РЕШЕНИЕ

(шестьдесят четвертая сессия четвертого созыва)

26.09.2014                                  с. Довольное                                           № 35

О согласовании инвестиционной

программы Доволенского МУП КХ

«Модернизация и развитие водопроводных

сетей в Доволенском и Суздальском сельсоветах

Доволенского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

Принято 35  решением Совета депутатов Доволенского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области на шестьдесят четвертой сессии

(четвертого созыва) 26.09.2014г.

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г., на основании постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Совет депутатов решил:

1. Согласовать инвестиционную программу Доволенского МУП КХ «Модернизация и развитие водопроводных сетей в Доволенском и Суздальском сельсоветах Доволенского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Доволенский вестник».

Глава Доволенского сельсовета                                                            В.С. Зубов

| СОГЛАСОВАНА: Глава Доволенского сельсовета_______________В.С.Зубов Глава Суздальского сельсовета ________________С.И.Юрьев | УТВЕРЖДЕНА: Приказ Департамента по тарифам по Новосибирской области |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ДОВОЛЕНСКОГО МУП КХ

« Модернизация и развитие водопроводных сетей в Доволенском и Суздальском сельсоветах

Доволенского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

С. Довольное

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование регулируемой организации | - Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства(МУП КХ) - Место нахождение: Новосибирская область, Доволенский район, село Довольное, ул.Кооперативная,23 |
| --- | --- |
| - Наименование уполномоченного органа, - утвердившего программу | Департамент по тарифам Новосибирской области Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,96 |
| - Наименование органа местного самоуправления, согласующий программу | - Администрация Доволенского сельсовета, администрация Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
| - Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» ,Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Доволенского, Суздальского МО, Техническое задание Доволенского сельсовета. |
| - Целевые показатели программы | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов водоснабжение (0,8 кВт.ч/куб.м–2017г.); снижение потерь коммунальных ресурсов водоснабжения до 5,0 %. |
| - Основные цели программы | Повышение качества питьевой воды Повышение надежности водоснабжения Повышение качества обслуживания абонентов Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов. Подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов |
| - Основные задачи Программы | - Техническое перевооружение муниципального имущественного комплекса на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг. - Обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь. - Ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного водоснабжения. - Повышение эффективности управления - объектами коммунальной инфраструктуры- - а) защита централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов - б) предотвращение возникновения аварийных ситуаций - в) снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
| - Сроки реализации Программы | Срок реализации программы – 2015-2017 годы. |
| - Объёмы и источники финансирования |  Программа « Модернизация и развитие водопроводных сетей в Доволенском, Суздальском сельсоветах Доволенского района Новосибирской области на 2015 -2017 годы» Средства областного бюджета(Программа «Чистая вода» Всего -41518,15 тыс. руб. В т.ч. 2015 год- 16758,26 тыс.руб. 2016 год- 13319,89 тыс.руб. 2017 год- 11440,00 тыс.руб. Средства предприятия Всего: 471,6 тыс.руб. В т.ч. 2015 год- 157,2 тыс.руб. 2016 год- 157,2 тыс.руб. 2017 год- 157,2 тыс.руб. Средства бюджета МО Всего– 9907,94 тыс. руб. В т.ч. 2015 год-4032,37 тыс.руб. 2016 год- 3172,77 тыс.руб. 2017 год- 2702,8 тыс.руб. ВСЕГО: 51897,69 тыс.руб |
| - Ожидаемые конечные результаты | Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоснабжения. -снижение уровня потерь воды в сетях после реконструкции и модернизации до 5,0% - снижение энергопотребления за счет установки ВЧП не более 0,8 -улучшение качества питьевой воды Снижение затрат при эксплуатации системы водоснабжения. Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного водоснабжения |
| - Организация контроля над реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляется Советом депутатов Доволенского, Суздальского сельсоветов Доволенского района |

Содержание инвестиционной программы

2.1. Цели и задачи Программы

2.1.1. Цели Программы:

Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества и эффективности.

2.1.2. Задачи Программы:

Основной задачей, стоящей перед Доволенским МУП КХ  является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

-	 техническое перевооружение имущественного комплекса на основе современных энергосберегающих  технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

-	 обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь;

-	 повышение производственной и экологической безопасности;

-	 рессурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования, в том числе по учету потребленных энергоресурсов  технологий в систему централизованного водоснабжения;

-	 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Реализация Инвестиционной программы развития системы водоснабжения поселения требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса по Доволенскому, Суздальскому поселениям

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть в с. Довольное (34,9/268,7)*100 (20,5/409)*10 0 В с. Суздалка 3,582/27,56 1,78/35,6 | 13 13 | 5 5 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |  |
| Износ систем коммунальной инфраструкту %. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Водопроводные сети с. Довольное 1984 -42,9 км 2012-12,5км. Суздалка-14,9 1965г.-12,2км 1975-1,5км | 65,7% 86,6% | 4,5% 4,5% | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |  |
|  | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования в с. Довольное (6426/7489) (7189/7489) С. Суздалка 1409/1453 1453/1453 | 86% 96,9% | 96% 100% | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |  |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации в с. Довольное (268,7/7489) (353,4/7489) В с. Суздалка 28,94/1409 55,6/1453 | 35,89 20,55 | 47,18 38,26 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |  |

3.Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Довольное./с. Суздалка |
| Скважина | Шт | 11/3 |
| производительность | М3/час | 20/16 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 11/3 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 0,37/0,20 |
| Число уличных водоразборных колонок | Шт | 90/83 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 55,4/14,9 |
| В том числе нуждающихся в замене | Км | 4/2,5 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 268,7/ 28,94 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 233,8/25,36 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 34,9/3,58 |

В Доволенский сельсовет  входят три поселения; центр с. Довольное, с. Покровка, с. Баган.  Общая протяженность  водопроводных сетей составляет 55,4 км. Для полного обеспечения поселения водой необходимо построить 8 км нового водопровода. В течении последних 3-х лет   на территории  села  Довольное резко ухудшилось положение по снабжению населения питьевой водой, используют воду для питья из открытых водоемов- подворных колодцах,  что не соответствует санитарным нормам и правилам «Питьевая вода». В летний период в селе  резко увеличивается потребность в  воде и резко снижается ее наличие. Снабжение водой происходит через подвоз воды по улицам, что в свою очередь  значительно увеличивает затраты МУП КХ.

МУП КХ обслуживает водопровод Суздальского сельсовета, протяженностью 14900 метров, куда входят три населенных пункта;

с. Суздалка-центральная усадьба, поселок Новодоволенский, деревня Комендантка

На сегодняшний день в селе Суздалка возникла необходимость в строительстве новой скважины для устранения перебоев с водой и удовлетворение   населения в  необходимой потребности и бесперебойного снабжения питьевой водой.  Основной водопровод	 , протяженностью 12,2 км был проложен в 1965 году и на сегодня он изношен на 100%.

Для полного удовлетворения потребности в питьевой воде, снижения риска инфекционными заболеваниями, обеспечение центральным водоснабжением с полным благоустройством, необходимы   водопроводы.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Высокий уровень износа водопроводных сетей

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие на  водозаборной скважине модуля  для очистки  воды

4. Отсутствие станции обезжелезивания для фильтрации и промывки воды.

5. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- 4. Мероприятия

2015г.  -Реконструкция  водопроводных сетей в селе Довольное по улицам:  часть Тельмана,

Новая, Комсомольская, Фрунзе, с общей протяженностью 2536м

-Установка  станции водоподготовки на водозаборной скважине в с. Довольное

-Строительство водозаборной скважины в с. Суздалка  Доволенского района

2016г. -Модернизация водопроводных сетей в селе Довольное по улицам:    Обская(2500м),

Рабочая(1500м).

- Строительство водозаборной скважины в д. Комендантка Суздальского

сельсовета.

2017 г. -Строительство водопровода по ул. Октябрьская(1500м)  в с. Довольное.

-Модернизация водопровода по улице Октябрьской(1000м)  в с. Довольное

-Модернизация   водопровода в с. Суздалка  по улице Школьная  ( 2500м).

4.1 Перечень  программных  мероприятий

по  развитию  сетей  водоснабжения в  Доволенском, Суздальском сельсоветах

и источники  финансирования в  2015-2017 гг.

| № п/п | Наименование Мероприятия Адрес объекта | Ед. изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий, метр |  |  | Финансовые потребности всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Модернизация водопроводов с. Довольное | м | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей | 5000 | 0 | 4000 | 1000 | 14000 | 0 | 11200 | 2800 |
| 1.3 1.4 | Реконструкция водопровода В селе Довольное Строительство Водопровода в селе Довольное | м | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей | 2536 1500 | 2536 | 0 | 0 1500 | 7731,11 4500 | 7731,11 | 0 | 0 4500 |
| 2.1 | Установка станции водоподготовки на водозаборной скважине в с. Довольное | шт | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой | 1 | 1 | 0 | 0 | 6164,32 | 6164,32 | 0 | 0 |
| 2.2. | Бурение глубоководной артезианской скважины в с. Установкой модуля для очистки воды в с. Суздалка | шт | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой .повышение комфортности проживания граждан | 1 | 1 | 0 | 0 | 7052,4 | 7052,4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Бурение глубоководной артезианской скважины в с. Установкой модуля для очистки воды в д.Комендантка | шт | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой .повышение комфортности проживания граждан | 1 | 0 | 1 | 0 | 5449,86 | 0 | 5449,86 | 0 |
| 2.4 | Модернизация водопроводов с. Суздалка | м | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
| 3. | Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 51897,69 | 20947,83 | 16649,86 | 14300,00 |
| 3.1 | Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  | 471,6 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
| 3.1.1 | Амортизация |  |  |  |  |  |  | 471,6 | 157,2 | 157,2 | 1576,2 |
| 3.1.2 | Доходы от прочей деятельности (нерегулир.деятельность) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  | 51426,09 | 20790,63 | 16492,66 | 14142,8 |
| 3.2.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Обл. бюджет (ДЦП «Чистая вода) |  |  |  |  |  |  | 41518,15 | 16758,26 | 13319,89 | 11440,00 |
| 3,2.3 | Бюджет муниципального образования, средства предприятия |  |  |  |  |  |  | 9907,94 | 4032,37 | 3172,77 | 2702,8 |
| 3.3 | Средства вн. Фондов (Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5.  Баланс водоснабжения

ДОВОЛЕНСКОГО МУП КХ

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 факт | 2012 факт | 2013 факт | 2014 план | 2015 план | 2016 план | 2017 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 224,80 | 261,00 | 268,70 | 233,9 | 338,3 | 376,20 | 409,00 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 224,80 | 261,00 | 268,70 | 233,9 | 338,3 | 376,20 | 409,00 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 195,60 | 227,10 | 233,80 | 203,5 | 294,33 | 327,30 | 388,50 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 132,70 | 156,10 | 159,70 | 129,3 | 290,0 | 253,10 | 314,30 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 25,90 | 31,30 | 33,70 | 33,80 | 38,40 | 33,80 | 33,80 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 36,30 | 38,50 | 39,80 | 39,80 | 54,40 | 39,80 | 39,80 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 29,20 | 33,90 | 34,90 | 30,40 | 44,0 | 48,90 | 20,50 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,0 | 5,00 |

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

коммунального комплекса в сфере водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей 10036м | 2015-2017 | 28731,11 | Снижение затрат на-восстановительные работы, затраты на кап. ремонт. Увеличение водопотребления за счет подключений дополнительных потребителей к централизованному водопроводу, 20,0 тыс. м3 в год (20,0*23,03) | 1889,6 1418,3 460,6 | 100% от ежегодной стоимости АВР 210 % от годового потребления |
| 2. | Строительство новых водопроводных сетей 1500 м Строительство 2-х глубоководных водозаборных скважин, 300м | 2017- 2015,2016 | 4500,00 12502,26 | Увеличение водопотребления за счет подключений новых потребителей к централизованному водопроводу,50,55 тыс. м3 в год (8,55*23,03) Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей .повышение комфортности проживания граждан | 1164,17 | 48,5% от годового потребления |
| 3. | Установка станции водоподготовки | 2015 | 6164,32 | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 51897,69 |  | 4932,67 |  |

6. Оценка эффективности Программы

и    ожидаемые результаты.

Реализация мероприятий позволит:

- снизить  потери воды  в сетях за счет использования современных материалов и

способов прокладки труб с 15% до 5%

- установить приборы учета воды  потребителям

-  обеспечить отпуск  воды с 2-х артезианских скважин глубиной 300 метров,

соответствующую Сан ПиН 2.1.4.1074-01,  в необходимых объемах для нужд потребителей поселения .

Так же реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и       надежность обеспечения питьевой водой потребителей, улучшить условия проживания населения, увеличить число потребителей, пользующихся этой услугой за счет подключения жилых домов к центральному водопроводу.

Соответственно увеличится объем реализации питьевой воды, что позволит,  в дальнейшем сократить темпы роста себестоимости.

7. Денежные потоки инвестиционной программы

Доволенского МУП КХ  на 2015 – 2017гг

| Год | Инвестиции тыс. руб |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подлежит возврату за счет: |  |  |  |  | За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб. |  | За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть |  | За счет средств областного бюджета (ДЦП «Чистая вода) |  | За счет средств внебюджетных фондов (Фонд модернизации НСО) |  |
|  |  |  | Тариф на подключение | Инвестицион-ной надбавки тыс. руб |  | средства предприятия тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 20947,83 |  | 0 | 0 |  | 157,2 |  | 4032,37 |  | 0 |  | 16758,26 |  | 0 |  |
| 2016 | 16649,86 |  | 0 | 0 |  | 157,2 |  | 3172,77 |  | 0 |  | 13319,89 |  | 0 |  |
| 2017 | 14300,00 |  | 0 | 0 |  | 157,2 |  | 2702,8 |  | 0 |  | 11440,0 |  | 0 |  |
| Всего | 51897,69 |  | 0 | 0 |  | 471,6 |  | 9907,94 |  | 0 |  | 41518,15 |  | 0 |  |
|  | В т.ч. Довольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 13895,43 | 0 |  |  | 0 |  | 157,2 |  | 2621,89 |  | 0 |  | 11116,34 |  | 0 |
| 2016 | 11200,0 | 0 |  |  | 0 |  | 157,2 |  | 2082,8 |  | 0 |  | 8960,0 |  | 0 |
| 2017 | 7300,0 | 0 |  |  | 0 |  | 157,2 |  | 1302,8 |  | 0 |  | 5840,0 |  | 0 |
| Итого | 32395,43 |  |  |  |  |  | 471,6 |  | 6007,49 |  |  |  | 25916,34 |  | 0 |

в т.ч. Суздалка

| 2015 | 7052,4 | 0 | 0 | 0 | 1410,48 | 0 | 5641,92 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 5449,86 | 0 | 0 | 0 | 1089,97 | 0 | 4359,89 | 0 |
| 2017 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 1400,00 |  | 5600,00 | 0 |
| Итого | 19502,26 |  |  |  | 3900,45 |  | 15601,81 |  |

8. контроль

Мониторинг выполнения настоящей программы комплексного развития системы централизованного водоснабжения осуществляется администрацией Доволенского, Суздальского  сельсоветов.

- 9. Социальная значимость проекта

Реализация проекта направлена  на  увеличение объема потребления, повышение надежности сетей водоснабжения, уменьшение себестоимости отпускаемой воды.